MASTER SPECIFICATION

Business OS + AI Workforce

אפיון מוצר, טכנולוגיה, מודל עסקי ותוכנית בנייה

גרסה 1.1 | אוקטובר 2026

מסמך עבודה ראשי — Prototype → MVP → Production → Scale

1. תקציר מנהלים

המוצר הוא פלטפורמת SaaS מודולרית לניהול עסקים קטנים ובינוניים, עם נקודת פתיחה בעסקי Fitness / Studio ובהמשך התאמה לעסקים מבוססי לקוחות, מנויים, שירותים ותורים. החזון הוא Business Operating System: מערכת אחת שמרכזת את פעילות העסק ומעליה AI Workforce — צוות סוכני AI המתמחים בתחומים שונים ומסוגלים גם לבצע פעולות מבוקרות.

המערכת מתוכננת מראש לגדילה, אך תיבנה בשלבים: אב־טיפוס עובד, MVP לעסק אמיתי, פיילוט, כ־10 עסקים, הרחבת מודולים, AI Workforce, ובהמשך 100+ עסקים.

| עיקרון | החלטה |
| --- | --- |
| קהל ראשון | חדרי כושר, סטודיואים ועסקי Fitness |
| מודל מוצר | Core + מודולים + שימוש |
| פלטפורמות | Mobile + Web |
| שפות | עברית ואנגלית, כולל RTL/LTR |
| עיצוב | מיתוג אישי לכל עסק + Light/Dark Mode |
| AI | Agents עם Tools, הרשאות ואישור פעולות רגישות |
| ארכיטקטורה | Multi-Tenant — פלטפורמה אחת, הפרדה בין עסקים |
| יעד אב־טיפוס | חוויה מלאה מקצה לקצה עם הרשמה אמיתית ודאטה פיקטיבי |

2. חזון המוצר

המטרה אינה לבנות רק חלופה למערכת ניהול קיימת, אלא ליצור שכבה מרכזית שמחברת לקוחות, עובדים, Booking, CRM, כספים, שיווק, אנליטיקה ואינטגרציות — ומאפשרת לבעל העסק לנהל את הפעילות דרך ממשק רגיל או דרך צוות AI.

Business Owner │ AI Manager │ Finance • Marketing • Booking • CRM • Analyst │ Business OS │ Customers • Memberships • Payments • Leads • Schedule • Employees │ Integrations Meta • Google • WhatsApp • Accounting • Payment Providers

3. שלושת צדדי המערכת

| שכבה | מי משתמש | מטרה |
| --- | --- | --- |
| Platform | בעל הפלטפורמה והעובדים העתידיים שלו | ניהול כל הלקוחות העסקיים, חבילות, שימושים, תמיכה, הכנסות ותשתיות |
| Business | בעלי העסקים והעובדים שלהם | ניהול העסק, לקוחות, לו״ז, כספים, CRM, AI ועוד |
| Member | הלקוחות של בעלי העסקים | Booking, מנוי, תשלומים, התראות, פרופיל וחוויה ממותגת |

אותו אדם יכול להחזיק יותר מתפקיד אחד. לדוגמה, בעל עסק יכול להיות גם מאמן וגם לקוח שמתאמן בעצמו.

4. משתמשים, Roles והרשאות

Role הוא תפקיד; Permission היא פעולה שמותר לבצע. לא נסתפק בשדה יחיד כגון role=owner. משתמש יוכל לקבל מספר תפקידים והרשאות בכל עסק.

• Business Owner — שליטה מלאה בתוך העסק שלו.

• Manager — הרשאות ניהול לפי הגדרה.

• Employee / Trainer / Reception — הרשאות נקודתיות.

• Customer / Member — שימוש בשירותי העסק.

• Platform Owner — בעל הפלטפורמה כולה.

• Platform Admin / Support / Sales — עובדים עתידיים שלנו עם הרשאות מוגבלות.

בעל העסק יוכל ליצור Roles מותאמים אישית ולסמן הרשאות באמצעות ממשק פשוט של מתגים.

5. מיתוג, שפות, Dark Mode ונגישות

5.1 מיתוג לכל עסק

ב-Onboarding בעל העסק יגדיר שם, לוגו, 2–3 צבעי מותג, תמונות ופרטי חזות. המערכת תשתמש בהגדרות אלה באפליקציית הלקוחות ובאזורים הרלוונטיים באתר.

• Primary Color

• Secondary Color

• Accent Color

• Logo

• Cover / Gallery Images

• שם ותיאור העסק

5.2 עברית ואנגלית

כל ה-Web וה-Mobile יתוכננו מהיום הראשון לשתי שפות: עברית ואנגלית. עברית תוצג RTL (מימין לשמאל) ואנגלית LTR (משמאל לימין). הטקסטים לא ייכתבו ישירות בתוך המסכים אלא ינוהלו כתרגומים, כדי לאפשר הוספת שפות בעתיד.

5.3 Light / Dark Mode

כל ממשקי המערכת יתמכו במצב בהיר ובמצב כהה. מערכת העיצוב תגדיר צבעים סמנטיים כך שהמיתוג של העסק יעבוד בשני המצבים ולא יפגע בקריאות.

5.4 Accessibility

נגישות תיבנה כחלק מה-Design System ולא כתיקון מאוחר. בין היתר: ניגודיות, גודל טקסט, ניווט מקלדת באתר, תמיכה בקוראי מסך, labels לשדות, focus ברור, טקסט חלופי לתמונות והתאמה להגדלת טקסט. לפני Production תבוצע בדיקת תאימות ל-WCAG ולדרישות הדין הרלוונטיות לשוק שבו המוצר פועל.

6. המודולים העסקיים

| מודול | יכולות עיקריות |
| --- | --- |
| Core | לקוחות, עובדים, הרשאות, שירותים, לו״ז, Booking, מנויים |
| Customer App | אפליקציה ממותגת ללקוחות העסק |
| CRM & Leads | לידים, Pipeline, מקור ליד, מעקב מכירה |
| Payments | עסקאות, מנויים, כשלי תשלום, החזרים |
| Finance | הכנסות, הוצאות, דוחות וחיבורים פיננסיים |
| Marketing | קמפיינים, מקור לקוח, WhatsApp/Email, מדידה |
| Analytics | KPIs, מגמות, המרות, תפוסה, Churn |
| Automations | חוקים כגון לקוח לא הגיע, מנוי עומד להסתיים וכו׳ |
| Employee Management | עובדים, תפקידים, הרשאות ובהמשך משמרות |
| AI | Business Assistant ו-AI Actions |
| AI Workforce | Finance / Marketing / Booking / CRM / Analyst / Manager Agents |
| Multi-Location | מספר סניפים |
| White Label | מיתוג מתקדם ואפשרות עתידית לאפליקציה נפרדת |

7. חוויית ה-Member

• הרשמה והתחברות.

• Home דינמי וממותג.

• מערכת שעות ושירותים.

• Booking / ביטול / Waiting List.

• מנוי וחבילות.

• תשלומים.

• QR Check-in בעתיד.

• היסטוריה והתקדמות.

• Push Notifications והודעות.

• פרופיל והעדפות.

• הישגים, Challenges ו-Referral בשלבים מתקדמים.

8. חוויית בעל העסק והעובד

• Dashboard עם מצב העסק.

• ניהול לקוחות ומנויים.

• ניהול עובדים והרשאות.

• Schedule, Classes, Services ו-Booking.

• CRM ולידים.

• תשלומים וכספים.

• Marketing ו-Automations.

• Analytics.

• AI Chat ו-AI Workforce.

• Brand Settings.

• Settings, Security ו-Activity Log.

9. CRM ולידים

CRM הוא המקום שבו העסק מנהל לקוחות פוטנציאליים ואת תהליך המכירה. נשמור גם את מקור הליד כדי לחבר בעתיד בין פרסום להכנסה.

Meta / Google / Website / Referral ↓ Lead ↓ Contacted → Trial → Offer → Won / Lost ↓ Customer ↓ Revenue

10. Booking ומערכת תפעול

הליבה תיבנה בצורה כללית כך ששירות יכול להיות אימון, שיעור, טיפול, תור או פגישה. הדבר מאפשר להתחיל ב-Fitness ולהתרחב בעתיד.

• זמינות

• Capacity

• Waiting List

• Trainer / Staff

• Room / Resource

• Cancellation

• Attendance

• No-show

11. כספים, סליקה וחשבוניות

המערכת תנהל את הלוגיקה העסקית אך לא תשמור מספרי כרטיס אשראי מלאים. ספק סליקה חיצוני ישמור את פרטי הכרטיס ויחזיר Token — מזהה בטוח יחסית שבו ניתן להשתמש לחיובים עתידיים.

חשבוניות, קבלות והנהלת חשבונות יכולות להיבנות באמצעות אינטגרציה עם ספק מתאים במקום להמציא מערכת חשבונאית מלאה מאפס.

12. Integrations

הפלטפורמה תהיה שכבה שמחברת את העסק למערכות חיצוניות. האינטגרציות יתווספו בהדרגה.

• WhatsApp Business

• Meta Leads / Ads

• Google Ads / Leads

• Email

• Payment Providers

• Accounting / Invoicing

• Calendar

• Storage / Documents

13. AI Agent — עקרון הפעולה

ה-AI אינו מקבל גישה חופשית למסד הנתונים. הוא משתמש ב-Tools — פעולות מוגדרות מראש שה-Backend מאפשר לבצע.

User request ↓ AI Agent ↓ Approved Tool ↓ Backend checks: identity • business • permission • validation • risk ↓ Database / Integration ↓ Result

לדוגמה: המשתמש מבקש לקבוע לאדיר אימון. ה-Agent מוצא את הלקוח, בודק זמינות ומכין פעולה. בפעולה רגישה המערכת מציגה Preview ומחכה לאישור.

14. Pending Actions ואישור פעולות

פעולה רגישה תישמר בצד השרת כ-Pending Action. כפתור האישור לא שולח רק 'כן' ל-AI; הוא מאשר פעולה מוגדרת שהשרת בודק מחדש לפני ביצוע.

• Refund

• ביטול/הקפאת מנוי

• שינוי מחיר

• שליחת קמפיין

• שינוי הרשאות

• מחיקה/השבתת לקוח

• פעולות פיננסיות רגישות

15. AI Workforce

| Agent | תחום |
| --- | --- |
| Business Manager | מנהל ומתאם בין תחומים |
| Finance Agent | הכנסות, הוצאות, תשלומים ודוחות |
| Marketing Agent | קמפיינים, לידים ומקורות רכישה |
| Booking Agent | לו״ז, תורים, שיעורים וזמינות |
| CRM Agent | לקוחות, לידים, Retention ו-Churn |
| Business Analyst | KPIs, מגמות וניתוח ביצועים |

כל Agent יקבל Instructions, Tools, Permissions, Context ומודל AI בהתאם לצורך. אין חובה שכל Agent ירוץ על מודל נפרד.

16. Platform Control Center — הצד שלנו

מעל כל העסקים תהיה מערכת ניהול נפרדת לבעל הפלטפורמה ולעובדיו העתידיים.

• מספר עסקים וסטטוס.

• MRR — הכנסה חודשית חוזרת.

• Trials, הצטרפויות וביטולים.

• חבילות ומודולים פעילים.

• AI / Messaging / Storage usage.

• עלויות תשתית.

• תקלות ומצב מערכות.

• ניהול Support Access.

• Platform Roles והרשאות.

גם לפלטפורמה עצמה יהיה בעתיד AI Team: Sales, Finance, Support, Product ו-Analytics Agents.

17. ארכיטקטורה טכנולוגית

Mobile App (React Native) │ Web Apps (Next.js / React) │ Backend API (Python/FastAPI) │ ┌────────┼───────────┐ │ │ │ Database AI Integrations Postgres WhatsApp Payments Accounting Meta/Google

| שכבה | כלי מוצע | הסבר פשוט |
| --- | --- | --- |
| Mobile | React Native + TypeScript + Expo | קוד משותף ל-iPhone ול-Android |
| Web | Next.js + React + TypeScript | ממשקי Owner, Employee ו-Platform |
| Backend | Python + FastAPI | המוח שמפעיל את חוקי המערכת |
| Database | PostgreSQL | טבלאות מחוברות ששומרות את המידע |
| Cloud DB/Auth | Supabase בהמשך | שירות מנוהל סביב PostgreSQL, התחברות, אחסון ועוד |
| AI | OpenAI API / ספקי מודלים לפי החלטה | המודלים שמפעילים את ה-Agents |
| Source Control | Git + GitHub | שמירת גרסאות הקוד |

18. Multi-Tenant

Multi-Tenant פירושו שפלטפורמה אחת משרתת עסקים רבים. לכל רשומה עסקית יהיה business_id שמציין למי היא שייכת, והמערכת תוודא שעסק אחד אינו יכול לקרוא נתונים של עסק אחר.

אפשר לחשוב על זה כבניין אחד עם הרבה דירות: אותה תשתית, אבל כל עסק נמצא בדירה משלו.

19. אבטחת מידע ופרטיות

• הצפנת תקשורת (HTTPS/TLS).

• סיסמאות באמצעות מנגנון Auth מאובטח, לא כטקסט רגיל.

• Tenant isolation והפרדת נתונים.

• Role-Based Permissions.

• MFA לבעלי הרשאות רגישות לפי הצורך.

• Audit Logs.

• Rate Limiting.

• Secrets Management.

• גיבויים ושחזור.

• Monitoring והתראות.

• בדיקות אבטחה לפני Production.

• Data minimization — שולחים ל-AI רק מידע נחוץ.

המודל אינו שכבת אבטחה. גם אם AI מבקש פעולה אסורה, ה-Backend הוא מקור הסמכות ומסרב לביצוע.

20. Prototype — מטרת אב־הטיפוס

אב־הטיפוס יהיה מערכת עובדת ולא רק Mockup. המטרה היא לחוות את המוצר מקצה לקצה לפני השקעה משמעותית בשירותי Production.

| צד | מה יהיה באב־הטיפוס |
| --- | --- |
| Platform | Dashboard בסיסי, רשימת עסקים וסטטוס |
| Business | הרשמה, יצירת עסק, Branding, לקוחות, עובדים, הרשאות, Schedule ו-Booking |
| Member | אפליקציה ממותגת, Home, Schedule, Booking, Profile |
| AI | שאלות על הדאטה ובהמשך פעולה אחת או יותר עם Confirmation |

21. הרשמה ומייל באב־הטיפוס

במהלך הפיתוח נוכל להשתמש ב-Development Mailbox כדי לבדוק Welcome, Verify Email, Reset Password ו-Booking Confirmation בלי לשלוח מיילים אמיתיים. לקראת סיום האב־טיפוס נחבר שירות מייל אמיתי ונבצע בדיקת End-to-End עם הפרטים והמייל האמיתיים של בעל הפלטפורמה.

Register with real details ↓ Verification email ↓ Verify ↓ Login ↓ Create business ↓ Choose branding ↓ Use Web + Mobile

22. Fake Data

אב־הטיפוס יכלול עסק פיקטיבי עשיר עם נתונים של מספר חודשים. הדאטה לא יהיה רק אקראי; נשתול תרחישים עסקיים מכוונים כדי לבדוק Analytics ו-AI.

• מאות לקוחות ומספר עובדים.

• מנויים פעילים, עומדים להסתיים ומבוטלים.

• Bookings, ביטולים ו-No-shows.

• תשלומים מוצלחים וכושלים.

• לידים ממקורות שונים.

• חודש עם ירידה בהכנסות.

• קמפיין מוצלח וקמפיין חלש.

• לקוחות שלא הגיעו זמן רב.

• שיעורים מלאים ושיעורים חלשים.

23. הגדרת הצלחה של Prototype

ה-Prototype ייחשב שלם כאשר ניתן לבצע תרחיש מלא: הרשמה עם פרטים אמיתיים → אימות מייל → יצירת עסק → בחירת Logo וצבעים → Dashboard → הוספת עובד והרשאות → יצירת שירות/אימון → יצירת לקוח → הלקוח רואה Mobile App ממותגת → מבצע Booking → בעל העסק רואה אותו → שואל AI → מבקש פעולה → מאשר → הפעולה מתבצעת → Platform Admin רואה את העסק והשימוש.

בנוסף, התרחיש ייבדק בעברית ובאנגלית, ב-Light וב-Dark Mode, ובבדיקות נגישות בסיסיות.

24. מה לא חייב להיות אמיתי ב-Prototype הראשון

• סליקה אמיתית — ניתן לדמות Payment Success/Failure.

• WhatsApp אמיתי — ניתן לדמות שליחה.

• חשבוניות רשמיות.

• Meta / Google integrations.

• עשרות AI Agents.

• פרסום ציבורי בחנויות האפליקציות.

• תשתית ענן גדולה.

25. MVP — הגרסה הראשונה לעסק אמיתי

MVP הוא המוצר הקטן ביותר שכבר ניתן לתת לעסק אמיתי לשימוש בפונקציות שהוא מכסה.

• Member: Login, Home, Schedule, Booking, Cancellation, Profile, Membership.

• Business: Dashboard, Customers, Employees, Roles, Schedule, Services, Booking, Memberships, Branding, Basic Analytics.

• AI: שאלות עסקיות ומספר Actions עם Confirmation.

• Production: אבטחה, גיבויים, ניטור, Email אמיתי ותשתית יציבה.

26. Roadmap לבנייה

| שלב | מטרה |
| --- | --- |
| 0 — Specification | סגירת אפיון, מסכים, מודל נתונים ותוכנית |
| 1 — UI Prototype | מסכים + Fake Data, Web ו-Mobile |
| 2 — Working Prototype | Backend, Database, Login והרשאות |
| 3 — Full Prototype | שלושת הצדדים, Branding, Email, RTL/LTR, Dark Mode, Accessibility |
| 4 — AI Prototype | Q&A + Tools + Confirmation |
| 5 — MVP | הכנה לעסק אמיתי |
| 6 — Pilot | 1–3 עסקים ולמידה |
| 7 — 10 Businesses | Billing, Support, Monitoring ויציבות |
| 8 — Modules | CRM, WhatsApp, Finance, Marketing, Analytics |
| 9 — AI Workforce | Agents מתמחים + Manager |
| 10 — Scale | 50 → 100 → 500+ עסקים |

27. מודל עסקי ותמחור

המודל המוצע: Core + Size + Modules + Usage. המחירים הבאים הם המחשה לצורך תכנון בלבד, לא מחירון סופי.

| רכיב | דוגמה |
| --- | --- |
| Core עד 100 לקוחות פעילים | ₪99 |
| Core עד 300 | ₪149 |
| Core עד 1,000 | ₪249 |
| 1,000+ | תמחור מותאם |
| Customer App | +₪49 |
| CRM | +₪39 |
| Advanced Analytics | +₪39 |
| AI Basic | +₪49 |
| AI Pro | +₪119 |
| Finance Agent | +₪69 |
| Marketing Agent | +₪69 |
| WhatsApp | מחיר בסיס + שימוש |

לקוח לא ישלם על Tokens או GB בשפה טכנית. החוויה תהיה עסקית ופשוטה: גודל עסק, מודולים ומכסות שימוש ברורות.

28. Configurator — בניית החבילה

ב-Onboarding בעל העסק יבחר את גודל העסק והיכולות הרצויות. המחיר יתעדכן בזמן אמת. אותו תהליך גם יגדיר את העסק במערכת.

• סוג העסק.

• מספר לקוחות ועובדים.

• מספר סניפים.

• Booking / CRM / Finance / Marketing.

• AI tier ו-AI Agents.

• WhatsApp / Email.

• Logo, צבעים ותמונות.

• שפה מועדפת והגדרות תצוגה.

29. איך העלויות שלנו עובדות

| עלות | לפי מה היא גדלה |
| --- | --- |
| Database | כמות נתונים וכוח שרת |
| Auth | משתמשים פעילים לפי תנאי הספק |
| Backend / Compute | כמות עבודה ובקשות |
| Storage | GB של קבצים |
| Bandwidth | מידע שעובר בין השרת למשתמשים |
| AI | שימוש במודלים / Tokens / פעולות |
| WhatsApp / SMS | הודעות ושיחות לפי הספק |
| Email | כמות הודעות |
| Payments | עסקאות / סכום לפי ספק הסליקה |

רוב התשתיות אינן משולמות 'שרת אחד לכל עסק'. פלטפורמה אחת משרתת עסקים רבים, והעלות גדלה לפי הצריכה הכוללת. רכיבים יקרים לפי שימוש, כגון AI ו-Messaging, צריכים להיות מתומחרים עם מכסה או חיוב שימוש כדי להגן על הרווחיות.

30. מושגים טכנולוגיים חשובים

| מושג | הסבר פשוט |
| --- | --- |
| Backend | הקוד מאחורי הקלעים שמבצע את חוקי המערכת |
| API | דרך מסודרת שבה מערכות ותוכנות מדברות זו עם זו |
| Database | המקום שבו נשמרים הנתונים |
| Auth | מערכת שמזהה מי המשתמש ומאפשרת התחברות |
| MAU | מספר משתמשים ייחודיים שהיו פעילים בחודש |
| Compute | כוח המחשב/שרת שנדרש כדי להריץ את המערכת |
| Storage | מקום לאחסון קבצים |
| Token (AI) | יחידת טקסט שהמודל קורא או מייצר |
| Multi-Tenant | מערכת אחת שמשרתת עסקים רבים עם הפרדת מידע |
| Audit Log | יומן שמתעד מי עשה מה ומתי |
| CI/CD | תהליך אוטומטי שבודק ומפרסם גרסאות קוד |

31. עלויות משוערות לפי שלב

ב-Prototype המטרה היא להישאר קרוב ככל האפשר ל-₪0 באמצעות הרצה מקומית ותוכניות חינמיות. ב-Production קטן צפויות עלויות בסיס של Database/Hosting/Backend/Monitoring, ולאחר מכן עלויות משתנות של AI, Messaging וסליקה. העלות בפועל תיקבע לפי שימוש ולא לפי מספר העסקים בלבד.

בשלב 10 עסקים נתחיל למדוד Cost per Business בפועל. לפני 100 עסקים כבר יהיו לנו נתוני שימוש אמיתיים ולכן נוכל לתמחר ולשדרג תשתיות על בסיס נתונים ולא ניחושים.

המחירים של ספקי הענן וה-AI משתנים לאורך זמן; לפני מעבר ל-Production יבוצע עדכון מסודר של טבלת העלויות מול המחירונים הרשמיים.

32. Analytics ומדדים

• Revenue

• Customers

• New Customers

• Churn

• Bookings

• Attendance

• No-Shows

• Lead Conversion

• Average Revenue per Customer

• Class Occupancy

• Failed Payments

Churn = לקוחות שעוזבים. Conversion = אחוז המתעניינים שהפכו ללקוחות.

33. Automations

מערכת חוקים שתאפשר לעסק לבצע פעולות אוטומטיות, לדוגמה: לקוח שלא הגיע 21 יום → הודעה; מנוי מסתיים בעוד 7 ימים → התראה; תשלום נכשל → הודעה ללקוח ולעסק.

בעתיד ה-AI יוכל גם להציע Automations על בסיס דפוסי העסק, אך הפעלה של אוטומציה משמעותית תדרוש אישור.

34. Notifications

• In-App

• Push

• Email

• WhatsApp

• SMS

לא כל ערוץ ייכנס ל-MVP. נתחיל במה שנדרש לחוויה מלאה ונוסיף ערוצים לפי ביקוש ועלות.

35. סביבות עבודה

| סביבה | שימוש |
| --- | --- |
| Development | פיתוח מקומי ובדיקות |
| Staging | עותק בדיקות לפני שחרור |
| Production | המערכת האמיתית של הלקוחות |

הפרדה זו מונעת מצב שבו ניסוי של מפתח פוגע בלקוחות אמיתיים.

36. Git, GitHub ו-CI/CD

Git שומר היסטוריה של הקוד; GitHub מאחסן ומנהל אותו. בהמשך CI/CD יריץ אוטומטית בדיקות, בדיקות אבטחה, Build ו-Deploy לפני שחרור גרסה.

37. Testing

• עסק A לעולם אינו רואה מידע של עסק B.

• עובד ללא הרשאה אינו מבצע פעולה רגישה.

• Booking אינו עובר Capacity.

• Agent אינו עוקף Permissions.

• חיוב אינו נוצר פעמיים.

• עברית ואנגלית מוצגות נכון.

• Light/Dark Mode שומרים על קריאות.

• מסכים מרכזיים ניתנים להפעלה במקלדת ובקורא מסך לפי הצורך.

38. עקרונות מוצר

• Think Big, Build Small — מתכננים רחב ובונים בהדרגה.

• Security by Design — אבטחה מהיום הראשון.

• Accessibility by Design — נגישות כחלק ממערכת העיצוב.

• Internationalization by Design — עברית/אנגלית מהבסיס.

• AI is not the authority — ה-Backend הוא מקור הסמכות.

• Modular Architecture — מודולים ניתנים להפעלה לפי חבילה.

• One Platform, Many Businesses.

• Usage must be measurable.

• Prototype becomes Product ככל האפשר.

• Owner Experience First.

• Member Experience Matters.

• AI should do, not only talk.

39. North Star

הכיוון ארוך הטווח הוא Business OS מודולרי שבו בעל עסק יכול לנהל את כל פעילותו ולבחור צוות עובדים דיגיטליים. מעל כל העסקים קיימת שכבת Platform שמאפשרת לבעל החברה שלנו לנהל את ה-SaaS עצמו באמצעות אותם עקרונות — נתונים, הרשאות, Analytics ו-AI.

OUR SaaS COMPANY │ Platform Control + Our AI Team │ ┌────┼─────────────────────────┐ Business A Business B ... Business 100+ │ │ AI Team AI Team │ │ Employees Employees │ │ Members Members

40. הצעד הבא

לפני כתיבת הקוד נפרק את ה-Prototype למסכים, User Flows, מודל נתונים ראשוני ו-Sprints. לאחר מכן נוודא את סביבת הפיתוח: VS Code, Git, GitHub, Node.js, Python ו-Expo Go. בשלב הראשון אין צורך לרכוש דומיין, מייל עסקי, סליקה או חבילת ענן יקרה.

היעד הראשון: לראות מוצר עובד על המחשב והטלפון, עם דאטה פיקטיבי עשיר וחוויה מלאה בשלושת צדדי המערכת.